Informace uchazečům o podané námitce a o způsobu rozhodnutí zadavatele o této námitce

Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku Dopracování projektové dokumentace a autorský dozor pro stavbu ÚP ČR -  Klatovy – nákup a rekonstrukce nové budovy, Voříškova č. p. 825/3. Dne 30. 9. 2013 bylo našemu úřadu doručeno podání stěžovatele označené jako Námitka proti zadávací dokumentaci. Námitkou je napadán obsah zadávací dokumentace v části textu Výzvy „Cena za plnění bude hrazena takto: … 40 % po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby.“

Zadavatel námitku přezkoumal a rozhodl, že námitce se nevyhovuje.

Důvodem k takovému rozhodnutí byla především skutečnost, že textace vymezuje způsob úhrady ceny, souhrnně takto: „Cena za plnění bude hrazena takto: 40 procent po předání tendrové dokumentace a podmínek interiéru, 40 procent po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby, 20 procent za autorský dozor po kolaudaci stavby“). Tato textace Výzvy, je odrazem návrhu smlouvy, kdy zadávací dokumentace tvoří jeden celek.  Uvedené platební podmínky je tedy třeba posuzovat v kontextu návrhu závazné smlouvy, konkrétně čl. 4 bodů 4.2 - 4.4 smlouvy.

Pokud stěžovatel ve své námitce argumentuje mj. tím, že by mohlo dojít k situaci, že nedojde k podpisu smlouvy s dodavatelem stavby a pohledávka se tak nikdy nestane splatnou, zcela opomíjí skutečnost, že v bodu 4.3 návrhu smlouvy se uvádí: „Pokud objednatel nepodepíše smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby do devíti měsíců od data předání projektové dokumentace (TDW) objednateli, a nebude to z důvodu nedostatků projektové dokumentace, je objednatel povinen uhradit tuto částku do 90 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty.“

Tato formulace plně zaručuje, že dodavateli (projektantovi) bude uhrazeno za poskytnuté plnění i v případě, že by objednatel (zadavatel, tj. Úřad práce) z nějakého důvodu nepodepsal smlouvu se zhotovitelem stavby.