Příloha č. 3 k Výzvě

Návrh

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I.

Smluvní strany

- Objednatel

Název:			Česká republika - Úřad práce České republiky

Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Jednající:	Osoba oprávněná jednat za zadavatele (na základě pověření statutárního orgánu Úřadu práce ČR):

Bc. Marcela Ottová, pověřená vedením Kontaktního pracoviště Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa

Doručovací adresa:	Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Liberci

Kontaktní pracoviště Česká Lípa, Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa

Bankovní spojení: 	Česká národní banka Ústí nad Labem

Číslo účtu:		37829461/0710

IČ:			724 96 991

DIČ:			není plátcem DPH

Telefon/Fax:			950 108 111

E-mail:			posta@cl.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

smluvních:		Bc. Marcela Ottová, pověřená vedením kontaktního pracoviště krajské pobočky

úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa

technických:		Ing. Vladimír Mikšík, referent ekonomický a finanční

technických:		Ing. Jana Rajtrová, vedoucí Sekretariátu

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

VARIANTA A (pro právnickou osobu)

obchodní firma:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v _________ oddíl______, vložka _______

sídlo:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

bankovní spojení

Telefon/Fax:

E-mail:

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:

smluvních:

technických:

Telefon/E-mail

(dále jen „zhotovitel“)

VARIANTA B (pro podnikající fyzickou osobu)

jméno a příjmení:

trvalé bydliště:

podnikající pod jménem:

místo podnikání:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

číslo účtu:

bankovní spojení:

Telefon/E-mail

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výběr zhotovitele rekonstrukce kotelny pro akci „ÚP ČR – Česká Lípa – rekonstrukce kotelny, Paní Zdislavy 419“, registrovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí pod i. č. 013V032002901, a dále na základě

tuto smlouvu o dílo:

Článek II.

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném v čl. V. této smlouvy dílo vymezené v tomto článku (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v čl. III. této smlouvy.

- Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce plynové kotelny v budově objednatele na adrese: Kontaktní pracoviště Česká Lípa, Paní Zdislavy 419. Podrobné vymezení předmětu díla je uvedeno ve Výzvě k podání nabídek na tuto veřejnou zakázku ze dne 11. 7. 2014, nabídky zhotovitele ze dne ………………... 2014, projektové dokumentace zpracované firmou Libor Kotek – Projekční kancelář, IČ 402 03 395, Vinohradní 195,                     463 13 Liberec 23 – Minkovice (dále také „projektová dokumentace“) a výkazu výměr, které jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla a se staveništěm.

- Provedení díla dále zahrnuje odvoz a likvidaci veškerého vzniklého odpadu a úklid rekonstrukcí dotčených prostor, vymalování prací dotčených prostor, odstranění případných škod v dotčených prostorách.

- Předmětem plnění této smlouvy je také zaškolení zaměstnanců objednatele pověřených obsluhou kotelny.

- Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy potřeba.

- Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno u objednatele, je vlastníkem jednotlivých částí díla ve všech fázích zhotovování díla objednatel.

- Předmětem plnění této smlouvy je rovněž zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (dále DPS) v tištěné podobě, v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky                               č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která bude provedena dle následujících zásad:

- první strany všech částí DPS (výkresy, technické zprávy apod.) budou označeny otiskem razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“ a uvedením data zpracování, podpisem a razítkem zhotovitele,

- do DPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla a které byly objednatelem schváleny,

- dokumentaci skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli v jednom (1) originálních vyhotoveních a v jednom (1) digitálním vyhotovení.

Článek III.

Cena za dílo a platební podmínky

3.1. 	Cena za dílo je ujednána dostatečně určitě, ve výši:

| Cena díla bez DPH | Sazba DPH | DPH | Cena díla vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………..…………….Kč | ………….. % | ………………………. Kč | ………………………….. Kč |

Slovy: …………………………………………………….……… korunčeských bez DPH

Slovy: …………………………………………………….……… korunčeských vč. DPH

  - Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou změny právních předpisů upravujících DPH. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutné a účelně vynaložené při provádění díla; tato cena zahrnuje všechny položky obsažené v předaném položkovém rozpočtu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací Díla a se soupisem prací a dodávek obsaženým v zadávacích podmínkách a řádně přezkoumal veškeré objemy a komplexnost prací a dodávek tam uvedených. Na jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude objednatelem v souladu s ustanovením § 2620 NOZ brán zřetel a důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu Díla. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a dodávek úplně chybí, ačkoliv je její existence z předané projektové dokumentace zřejmá nebo pro zhotovení Díla, jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu, nutná.

  - Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ve smyslu ust. § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /dále OZ/.

  - Oceněný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena obsahuje všechny položky obsažené v předaném položkovém rozpočtu včetně činností, prací a dodávek uvedených v Čl. II této smlouvy.

Čl. IV

Platební podmínky a fakturace

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na sjednanou smluvní cenu.

  - Daňový doklad (dále jen „faktura“) bude zhotovitelem vystavena ve třech vyhotoveních.

  - Zhotovitel vystaví fakturu do 15-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla na celkové dílo. Nedílnou součástí faktury je kopie předávacího protokolu; bez kopie předávacího protokolu se faktura považuje za neúplnou.

  - Faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu.

  - Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují stanovené požadavky s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Po tuto dobu se běh původní lhůty splatnosti zastavuje. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli fakturu novou znovu s novou lhůtou splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

  - Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

  - Faktura bude posílána na Kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa:

Fakturační a dodací adresa:	Adresa příjemce:

Česká republika – Úřad práce ČR	Česká republika – Úřad práce ČR

Krajská pobočka v Liberci	Dobrovského 1278/25

Kontaktní pracoviště Česká Lípa	170 00 Praha 7

Paní Zdislavy 419	IČ 724 96 991

- Česká Lípa

Čl. V

Doba plnění

  - Zahájení prací: do 3 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

  - Dokončení díla: do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Čl. VI

Základní podmínky plnění

(Provedení díla a povinnosti zhotovitele)

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště formou zápisu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje staveniště od objednatele převzít. Převzetím staveniště získá zhotovitel na dobu provádění díla a odstraňování vad díla právo přístupu a užívání staveniště pro potřeby provádění díla a odstraňování vad díla.

  - Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.

  - Zhotovitel při provádění prací zohlední umístění stavby v obydlené zástavbě. Bourací práce apod. budou probíhat pouze v denní době, tj. mezi 07:00 hod. až 20:00 hod., nedohodnout-li se oba subjekty případně vzájemně jinak.

  - Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

  - Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

  - Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

  - Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen předložit. Objednatel nebo technický dozor Objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

  - Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do stavu odpovídajícího stavu dokončení a užívání nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě plnění povinností podle této smlouvy zhotovitelem na staveništi po dni předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání díla. O vyklizení staveniště a vrácení staveniště objednateli bude sepsán protokol.

  - Zhotovitel bude používat staveniště pouze k účelům provádění díla. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení staveniště si zařídí a bude provozovat zhotovitel na vlastní náklady. Stroje, zařízení a materiál, které jsou součástí zařízení staveniště, obstará zhotovitel, jsou jho majetkem, zhotovitel je za ně zodpovědný a odstraní je nejpozději ke dni předání a převzetí díla, pokud se nestanou součástí díla a nebude s objednatelem dohodnuto  jinak.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádný úklid staveniště a všech rekonstrukcí dotčených prostor, za jejich neprodlené uvedení do stavu před rekonstrukcí kotelny, a za neprodlené odstraňování veškerého přebytečného  stavebního materiálu a odpadu, řádný úklid komunikací, za ostrahu díla a zařízení staveniště včetně jeho osvětlení a dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci předaného záboru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit každý den po ukončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje další směna, aby staveniště bylo ponecháno ve stavu neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vzniku škody. Obě strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení díla nebo zabudování do něj, a to ode dne zahájení prací do okamžiku předání a převzetí díla. Teprve dnem předán  a převzetí díla dle čl. VIII – záruka na dílo, této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí za ztráty, poškození nebo zničení.

Obě strany se dohodly, že práce budou realizovány po částech tak, aby:

  - byla v případě potřeby zajištěna dodávka tepla do objektu kontaktního pracoviště

  - práce byly realizovány tak, aby nenarušily, resp. pouze v minimální míře omezily chod kontaktního pracoviště

  - práce, které by omezily provoz kontaktního pracoviště, budou provedeny mimo pracovní dny nebo v omezené míře mimo úřední hodiny (vždy po dohodě s objednatelem)

  - Zhotovitel je povinen a odpovídá za to, že dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele popř. osobami v obdobném postavení, kteří mají k provádění díla potřebnou kvalifikaci.

  - Zhotovitel se pro účely provádění díla může napojit na elektrické zařízení kontaktního pracoviště

  - Zhotovitel nesmí v průběhu provádění díla použít žádný nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni použití známa. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

  - Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění díla po celou dobu ode dne zahájení do okamžiku předání a převzetí díla, resp. při odstraňování vad díla.

  - Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k čemuž došlo činností či nečinností zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen zajistit prostor tak, aby nemohlo dojít k průniku neoprávněných osob, prachu, kouře do prostor objektu stavbou nedotčených.

Článek VII.

Předání a převzetí díla

  - Místem předání a převzetí díla je Kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa, ul. Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa

  - Zhotovitel je povinen připravit k předání a převzetí díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:

  - zápisy, potvrzení a osvědčení o kvalitě použitých materiálů, konstrukcí a funkčnosti instalovaných zařízení, doklady o shodě,

  - doklady potvrzující, že zhotovitel zajistil provedení všech zkoušek, kontrol, revizí komplexních vyzkoušení požadovaných planými právními předpisy a normami,

  - dokumenty potvrzující, že jsou splněny veškeré garantované parametry díla,

  - záruční listy,

  - doložení proškolení zaměstnanců ÚP ČR Kontaktní pracoviště Česká Lípa, kteří budou pověřeni obsluhou plynové kotelny.

  - O předání a převzetí dokončeného díla smluvní strany sepíší protokol (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol musí mimo jiné obsahovat sdělení, zda objednatel přebírá dílo bez výhrad, nebo s výhradami, přičemž se musí uvést soupis případných vad a nedodělků spolu s lhůtami pro jejich odstranění. Každá ze smluvních stran obdrží jeden originál předávacího protokolu.

  - Povinným obsahem předávacího protokolu jsou:

  - údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,

  - stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

  - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

  - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

  - seznam předaných dokladů,

  - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

  - Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

  - soupis zjištěných vad a nedodělků,

  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

  - V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

  - Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

  - Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele převzetím díla a potvrzením předávacího protokolu.

- Článek VIII.

- Záruka na dílo

8.1.  Zhotovitel zodpovídá za to, že celé dílo i jeho jednotlivé části jsou provedeny bez jakýchkoliv vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem stanoveným položkovým rozpočtem, touto smlouvou a příslušnými obecně závaznými předpisy a technickými normami závaznými v ČR.

  - Zhotovitel poskytuje na dílo komplexní záruku za jakost, tj. záruku, že dílo si udrží takové vlastnosti, že bude plně způsobilé pro užívání k účelu uvedenému, že veškeré dodané výrobky, technologické vybavení a materiály mají a udrží si vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými obecně platnými předpisy a technickými normami platnými v ČR.

8.3.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Zhotovitel poskytuje záruku o dobu 60 měsíců po převzetí díla objednatelem.

8.4. 	Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla, doloženém podepsaným předávacím protokolem.

8.5. 	Záruční doba vadného plnění neběží od okamžiku, kdy se konkrétní vada objevila, až do vystavení potvrzení o odstranění vady.

  - V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) objednatelem.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

  - Objednatel je oprávněn oznámit zjištění vady díla osobně, telefonicky, zasláním do datové schránky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem, přičemž oznámení učiněná osobně, telefonicky či elektronickou poštou bez zaručeného podpisu musí být bez zbytečného prodlení objednatelem potvrzena písemnou formou.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

- bezplatně odstraní uplatněné vady,

- uhradí náklady na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tak neučiní sám,

- uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,

- poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.

  - Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

- potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem a písemně přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od uplatnění vady,

- uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,

- zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,

- odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění vady,

- odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady.

8.9.	Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 48 hodin od jejich písemného nahlášení (míněno i e-mailem), v případě havárie do 12 hodin a vady odstranit v co možná technicky nejkratší lhůtě.

8.10.	Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k odstranění vad marně uplyne, je objednatel, po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem, a to na náklady zhotovitele.

8.11.  Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

- Článek IX.

- Sankční ujednání

  - Neprovede-li zhotovitel dílo ve lhůtě sjednané v čl. V. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli v termínu jeho fakturu, je povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

  - Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě podle čl. VIII. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, za neodstranění vad a nedodělků ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení až do jeho úplného vyklizení a protokolárního předání, resp. až do odstranění vad a nedodělků.

  - Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou. Nárok na náhradu škody není tímto ujednáním dotčen.

- Článek X.

Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s předmětem díla, a to minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele třetím osobám na hodnotu nejméně 1 mil. Kč.

- Zhotovitel předloží a předá objednateli kopii platné a účinné pojistné smlouvy dle tohoto článku nejpozději při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání této Smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.

XI.

Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

- Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

- Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel případně jím pověřená osoba.

- Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zabezpečit vedení deníku a uložení tak, aby bylo zabráněno jeho poškození.

- V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

- Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.

Čl. XII.

Spolupůsobení objednatele

  - Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na pracoviště.

  - Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle Smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývají z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

  - Při podpisu této Smlouvy předá objednatel zhotoviteli dvě vyhotovení DPS

  - Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od Smlouvy.

  - Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.

- Čl. XIII

- Součinnost smluvních stran a jejich další práva a povinnosti

13.1.  Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření podmínek potřebných pro realizaci díla v souladu s touto smlouvou a jejím obsahem.

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny podklady a informace potřebné pro provedení díla.

  - Zhotovitel se zavazuje použít podklady a informace získané od objednatele pouze k účelu sjednanému v této smlouvě a zachovávat mlčenlivost o údajích v nich obsažených a chránit je jako hospodářské a obchodní tajemství objednatele.

Čl. XIV.

Technický dozor Objednatele (TDI)

  - Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

  - TDI je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat Zhotoviteli pokyny.

  - TDI je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDI sepíše zápis do stavebního deníku.

  - TDI je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou Díla či používá nevhodné materiály.  I v tomto případě učiní TDI o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny Díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

  - TDI není oprávněn měnit tuto Smlouvu.

  - TDI kontroluje a potvrzuje výkaz provedených prací připravený zhotovitelem, jako podklad pro fakturaci.

Článek XV.

Ukončení smluvního vztahu

  - Před ukončením doby trvání smluvního vztahu provedením díla lze smluvní vztah ukončit

  - písemnou dohodou obou smluvních stran;

  - písemnou výpovědí v souladu s občanským zákoníkem; v případě výpovědi této smlouvy ze strany zhotovitele je tento povinen upozornit objednatele na všechna opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti;

  - písemným jednostranným odstoupením od této smlouvy z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou; podstatným porušením této smlouvy se kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku rozumí zejména neprovedení díla v době plnění podle čl. III této smlouvy, nedodržení právních nebo technických předpisů nebo norem ČSN anebo ostatních norem týkajících se provádění díla; neuhrazení ceny za dílo objednatelem po písemné výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky.

15.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě nepřidělení nebo zastavení finančních prostředků na provedení díla.

15.3. V případě zániku závazku před provedením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.

Článek XVI.

Závěrečná smluvní ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě výslovně dohodnuto jinak.

16.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, výslovně prohlášených za dodatky k této smlouvě a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16. 3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, resp. převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy na třetí osobu nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a její autentičnost stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1: Projektová dokumentace

příloha č. 2: Oceněný výkaz výměr

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel také dva stejnopisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V České Lípě dne ……………………				V …………………… dne ……………………

………………………………………… 						……………………..………………………

Za objednatele 							              Za zhotovitele

Bc. Marcela Ottová								……………….…………

pověřená vedením Kontaktního pracoviště

Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa