**Aktuální informace k 31.7.2014**

Na dopracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně výkazu výměr a soupisu prací, technických podmínek pro zadání výběrového řízení na interiér a zajištění výkonu autorského byla vybrána firma Valbek, spol. s r.o..

Před zahájením VŘ byla veškerá zadávací dokumentace předložena ke kontrole na pracoviště CRR. Výběrové řízení na dodavatele interiéru bude probíhat samostatně.

 Výsledek VŘ PD 

VŘ na dodavatele rekonstrukce bylo zahájeno v dubnu 2014 . Řízení se zúčastnili čtyři zájemci, kteří předložili v termínu do 19.5.2014. Jako základní hodnotící kritérium pro zadání předmětné veřejné zakázky stanovil zadavatel nejnižší nabídkovou cenu. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče ZIPP Brno s.r.o. S vítězným dodavatelem byla dne 31.7.2014 podepsána smlouva. V srpnu budou zahájeny stavební práce. Termín dokončení je do 30.4.2015.